ANÁLISE PROFUNDA - LOCKZERO (ATUALIZADA)

Data: 02/01/2026
Versão Spec: 0.1.0
Status: v0.1.3 em desenvolvimento

1. STATUS REAL DE IMPLEMENTAÇÃO

Resumo Executivo

| Categoria | Status | % |
| --- | --- | --- |
| Senhas | ✅ Completo | 100% |
| Notas | ✅ Quase completo | 99% |
| Backup | ✅ Completo | 100% |
| Import CSV | ✅ Completo | 100% |
| Multi-idioma | ✅ Completo | 100% |
| PIN/Biometria | ✅ Funcional | 90% |
| Indicador Força | ✅ Completo | 100% |
| Busca | ✅ Completo | 100% |
| Cartões | ⏳ Pendente | 0% |
| Documentos | ⏳ Pendente | 0% |
| Wi-Fi | ⏳ Pendente | 0% |

MVP Efetivamente Entregue

O projeto está muito mais avançado do que eu havia identificado anteriormente:

✅ IMPLEMENTADO:

├── Cofre de senhas com grupos

├── Notas seguras (texto + checklist)

├── Criptografia AES-256 + PBKDF2 (100k iterações)

├── IV aleatório por operação

├── HMAC para integridade (Encrypt-then-MAC)

├── Sessão com timeout + timer visível

├── Brute force protection progressivo

├── Backup .lockzero criptografado

├── Import CSV (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

├── Multi-idioma PT/EN

├── Tema dark profissional

├── Indicador de força de senha em tempo real

├── Busca por categoria

├── PIN com PBKDF2 + salt aleatório

├── Save atômico com fallback .bak

├── Limpeza de memória (ZeroBytes/ZeroChars)

└── TestValue dinâmico (hash do salt)

2. ANÁLISE DE SEGURANÇA (ATUALIZADA)

2.1 Pontos Fortes Implementados

| Aspecto | Implementação | Nível |
| --- | --- | --- |
| Derivação de chave | PBKDF2-SHA256, 100k iterações | 🟢 Excelente |
| Criptografia | AES-256-CBC | 🟢 Padrão ouro |
| IV | Aleatório por operação | 🟢 Corrigido |
| Integridade | HMAC-SHA256 (Encrypt-then-MAC) | 🟢 Best practice |
| TestValue | Hash do salt (dinâmico) | 🟢 Corrigido |
| PIN | PBKDF2 + salt + tempo constante | 🟢 Seguro |
| Brute force | Delay progressivo (60s→300s→+300s) | 🟢 Efetivo |
| Memória | ZeroBytes/ZeroChars após uso | 🟢 Implementado |
| Persistência | Save atômico + fallback .bak | 🟢 Robusto |

2.2 Formato de Criptografia

FORMATO ANTIGO (migração):

AES:base64(ciphertext)

IV = MD5(reverse(passphrase))  ← Determinístico

FORMATO ATUAL (seguro):

AES:hex(iv):base64(ciphertext):hex(hmac)

IV = SecureRandom(16 bytes)    ← Aleatório

HMAC = HMAC-SHA256(key, iv || ciphertext)

2.3 Normalização de Frase-Senha

Entrada: "Minha avó nasceu em 1950"

↓

[Remove espaços] → "Minhaavónasceuem1950"

↓

[Minúsculas]     → "minhaavónasceuem1950"

↓

[Remove acentos] → "minhaavonasceuem1950"

↓

[10 chars únicos] → "minhavonsce1950" ✅

Validação: Mínimo 8 chars entrada, 10 únicos após normalizar

2.4 Pendências de Segurança

| Item | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| FLAG_SECURE (anti-screenshot) | Planejado | Alta |
| Auto-lock em background | Pendente | Alta |
| Confirmação exclusão com frase | Pendente | Média |
| Contador de itens na Home | Pendente | Baixa |

3. ARQUITETURA TÉCNICA

3.1 Stack

┌─────────────────────────────────────────┐

│           B4A / B4XPages                │

│    (Basic4Android - Android nativo)     │

├─────────────────────────────────────────┤

│              CRIPTOGRAFIA               │

│  • AES-256-CBC                          │

│  • PBKDF2-SHA256 (100k iterações)       │

│  • Salt único por grupo (32 bytes hex)  │

│  • IV aleatório (16 bytes)              │

│  • HMAC-SHA256 (integridade)            │

│  • XOR para ofuscação em memória        │

├─────────────────────────────────────────┤

│            STORAGE LOCAL                │

│  • JSON files (File.DirInternal)        │

│  • Save atômico (tmp → bak → final)     │

├─────────────────────────────────────────┤

│              SISTEMA                    │

│  • Android 5.0+ (API 21+)               │

│  • ~100ms por tentativa de frase        │

└─────────────────────────────────────────┘

3.2 Estrutura de Arquivos

lockzero/B4A/

├── lockzero.b4a

├── Starter.bas           # Service inicialização

├── Main.bas              # Activity B4XPages

├── B4XMainPage.bas       # Home + Dashboard

│

├── # PÁGINAS

├── PagePasswords.bas     # Lista de grupos

├── PagePasswordList.bas  # Senhas do grupo

├── PagePasswordEdit.bas  # Criar/editar senha

├── PageNotesList.bas     # Lista de notas

├── PageNoteEdit.bas      # Criar/editar nota

├── PageBackup.bas        # Export/Import

├── PageOnboarding.bas    # Primeiro uso

├── PageImportCSV.bas     # Importar do navegador

│

├── # MÓDULOS

├── ModSecurity.bas       # AES-256, PBKDF2, brute force

├── ModSession.bas        # Gerenciador de sessão

├── ModPasswords.bas      # CRUD senhas e grupos

├── ModNotes.bas          # CRUD notas

├── ModBackup.bas         # Backup .lockzero

├── ModTheme.bas          # Cores e tema

├── ModLang.bas           # Multi-idioma PT/EN

│

├── # CLASSES

├── clsPasswordGroup.bas

├── clsPasswordEntry.bas

└── clsNoteEntry.bas

3.3 Paleta de Cores (Dark Theme)

Primary:       #0A2540  (Navy)

Background:    #0C0E12  (Preto azulado)

Surface:       #161B22  (Cards)

TextPrimary:   #E6EBF0

TextSecondary: #8C9BAA

TextMuted:     #5F6E7D

Status:

Success:       #2D5A8C  (Azul - não verde)

Warning:       #A06E2D  (Amber)

Danger:        #8C2D32  (Vermelho)

4. FUNCIONALIDADES DETALHADAS

4.1 Indicador de Força de Senha

| Nível | Texto | Cor | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fraca | Vermelho | <8 chars OU só 1 tipo |
| 1 | Média | Laranja | 8-11 chars + 2 tipos OU 12+ chars |
| 2 | Forte | Verde | 12-15 chars + 3 tipos OU 16+ chars + 2 tipos |
| 3 | Muito forte | Verde brilhante | 16+ chars + 4 tipos OU 20+ chars + 3 tipos |

4.2 Modos de Sessão

FRASE ÚNICA (padrão):

• Mesma frase para todas as categorias

• Sessão continua ao navegar

• Mais conveniente

FRASE POR CATEGORIA:

• Cada categoria pode ter sua própria frase

• Maior compartimentalização

• Exibe: "Senhas • 2:30" no timer

4.3 Import CSV

Compatível com exportação de:

- Google Chrome

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox

- Safari

Formato: name,url,username,password

5. ROADMAP ATUALIZADO

v0.1.3 - Atual (Concluído ✅)

- [x] Indicador de força de senha

- [x] Busca por categoria

- [x] Import CSV

v0.2.0 - Cartões (Próximo)

- [ ] clsCardEntry + ModCards

- [ ] PageCards, PageCardEdit

- [ ] Detecção de bandeira (BIN)

- [ ] Máscara (**** 1234)

v0.3.0 - Documentos

- [ ] clsDocumentEntry + ModDocuments

- [ ] Galeria criptografada

- [ ] Camera para captura

v0.4.0 - Wi-Fi + Gerador

- [ ] clsWifiEntry + ModWifi

- [ ] Gerador de senhas completo

v0.5.0 - Scanner OCR

- [ ] ML Kit offline

- [ ] Scanner de cartões

- [ ] Scanner de documentos

v0.6.0 - Export

- [ ] Export CSV

- [ ] Export JSON

v1.0.0 - Publicação

- [ ] FLAG_SECURE

- [ ] Testes de segurança

- [ ] Google Play Store

6. ANÁLISE DE MERCADO (Mantida)

Tamanho do Mercado

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Mercado global 2024 | US$ 11.68 bilhões |
| Projeção 2031 | US$ 21.76 bilhões |
| CAGR | 10.93% |
| Usuários EUA | 94 milhões (36%) |
| Não-usuários | 64% (oportunidade) |

Diferenciais Únicos LockZero

| Feature | Concorrentes | LockZero |
| --- | --- | --- |
| 100% Offline | ❌ | ✅ |
| PBKDF2 100k iter | Alguns | ✅ |
| HMAC integridade | Poucos | ✅ |
| OCR (futuro) | ❌ | ✅ |
| Proteção por frase | ❌ | ✅ |
| Pagamento único | ❌ | ✅ |
| Foco Brasil (CPF, CNH) | ❌ | ✅ |

7. MODELO DE MONETIZAÇÃO

FREE vs PREMIUM

| Recurso | FREE | PREMIUM |
| --- | --- | --- |
| Senhas | 15 | Ilimitado |
| Cartões | 3 | Ilimitado |
| Notas | 5 | Ilimitado |
| Documentos | 2 | Ilimitado |
| Wi-Fi | 3 | Ilimitado |
| Backup | ✅ | ✅ |
| Import CSV | ✅ | ✅ |
| Export CSV | ❌ | ✅ |
| OCR Scanner | ❌ | ✅ |
| Gerador | Básico | Completo |

Sugestão de Preço

LockZero Premium: R$ 19,90 - R$ 29,90 (único)

Justificativa:

• Alinhado com LockSeed

• Sem assinatura (diferencial)

• ROI claro vs concorrentes

8. FUNCIONALIDADES FUTURAS (PÓS-V1.0)

Integrações Android

- Autofill Service - Preencher senhas em outros apps

- Atalhos de App - Long press mostra favoritos

- Widget Home - Acesso rápido

Segurança Avançada

- Verificação HIBP - Comparar com vazamentos (offline)

- Passkeys (WebAuthn) - Quando API madura

Proteção Especial

- PIN de Pânico - Abre cofre vazio sob coação

- Modo Disfarce - Ícone de calculadora

Compartilhamento

- QR Code Temporário - Compartilhar senha offline

9. CONCLUSÕES ATUALIZADAS

Pontos Fortes

✅ Segurança de nível profissional

• PBKDF2 100k iterações (~10 tentativas/seg)

• IV aleatório + HMAC (state of the art)

• Limpeza de memória implementada

✅ MVP robusto

• Senhas 100% funcional

• Notas 99% (falta drag&drop)

• Backup e Import funcionais

✅ Arquitetura sólida

• Save atômico com fallback

• Migração de formatos automática

• Código organizado (Módulos/Classes/Pages)

Próximos Passos Prioritários

1. 🔒 FLAG_SECURE - Anti-screenshot (alta prioridade)

2. 🔒 Auto-lock em background

3. 💳 Módulo de Cartões (diferencial de mercado)

4. 📷 OCR (diferencial chave de marketing)

5. 📤 Export CSV (feature premium)

Veredicto

O LockZero está significativamente mais maduro do que a análise inicial indicou. A implementação de segurança é exemplar - PBKDF2, IV aleatório, HMAC, limpeza de memória.

Recomendação: Priorizar FLAG_SECURE e auto-lock antes de publicar, depois focar em Cartões + OCR como diferenciais de mercado.

Análise atualizada por: Claude (Anthropic)
Data: 02/01/2026